PROJETOS DE SOFTWARE

Manual do Aluno — Sprint 2

Primeira versão funcional do website com HTML e CSS

| Equipe: | DevAcademy | Tema: | Plataforma web de cursos profissionalizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes: | Isabella Alves do C. Cleto Lívia Stein Pereira Gabrielli Araujo M. Silva Leonardo Henrique Dias __ | Carga: | 4 horas |

SPRINT GOAL Transformar o planejamento da Sprint 1 em uma primeira versão navegável, organizada e visualmente coerente do website.

# 1. O que deve existir ao final da Sprint 2

☐ Estrutura de arquivos e pastas organizada.

☐ Páginas principais implementadas em HTML semântico.

☐ Menu e links de navegação funcionando.

☐ Conteúdo real ou provisório coerente com o tema.

☐ Arquivo CSS externo aplicado ao projeto.

☐ Identidade visual inicial: cores, tipografia, espaçamentos e imagens.

☐ Layout legível em diferentes larguras de tela, dentro do que já foi estudado.

☐ Incremento pronto para demonstração na Sprint Review.

Escopo técnico da Sprint 2: o foco é HTML + CSS. JavaScript, banco de dados e back-end só devem ser usados se já tiverem sido trabalhados e se forem realmente necessários. Eles não são requisito para concluir esta Sprint.

# Como a equipe vai trabalhar no Scrum

| Papel | Responsabilidade nesta Sprint | Atenção |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ajuda a priorizar o Product Backlog e verifica se a solução atende ao problema proposto. | Não decide sozinho: representa as necessidades do produto. |
| Scrum Master | Organiza o fluxo da Sprint, acompanha impedimentos e ajuda a equipe a manter o foco. | Não é “chefe” do grupo. |
| Developers | Planejam e executam as tarefas, produzem documentos, protótipos e código. | Todos devem contribuir para o incremento. |

Daily Scrum didática: 5 a 10 minutos para responder: o que avançamos? o que faremos agora? há algum impedimento?

# 2. Roteiro das 4 horas

| Tempo | Foco | Atividades | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–20 min | Sprint Planning | Revisar a Sprint 1, selecionar itens prioritários do Product Backlog e dividir tarefas. | Sprint Backlog. |
| 20–80 min | HTML | Criar páginas e navegação; aplicar estrutura semântica; inserir conteúdos principais. | Páginas navegáveis. |
| 80–140 min | CSS base | Criar folha de estilos, paleta, tipografia, espaçamentos e padrões visuais. | Identidade visual inicial. |
| 140–195 min | Layout e conteúdo | Aprimorar seções, imagens, cards, formulários e responsividade básica. | Primeira versão apresentável. |
| 195–215 min | Testes e correções | Testar links, conteúdo, leitura, imagens e comportamento em diferentes larguras. | Lista de correções concluídas. |
| 215–240 min | Review + Retro | Demonstrar incremento, ouvir feedback e registrar melhorias para a Sprint 3. | Review e retrospectiva. |

# 3. Sprint Planning

Selecione do Product Backlog apenas o que a equipe consegue concluir nesta Sprint. O objetivo não é “fazer tudo”; é entregar um incremento utilizável.

| Prior. | Item selecionado | Responsável | Critério de aceite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Página inicial “website” | Leonardo | Cadastro de Usuário | A fazer |
| 2 | Página inicial “website” | Leonardo | Banners e Imagens Ilustrativas | A fazer |
| 3 | Página inicial “website” | Leonardo | Botão de Atalho "Ir para os Cursos" | A fazer |
| 4 | Página inicial “website” | Leonardo | Atalho de cursos: Tecnologia, Marketing e Gestão | A fazer |
| 5 | Sitemap | Isabella | Organização do que vai ter no site | A fazer |
| 6 | Wireframe “Página inicial” | Lívia | Estrutura para o website | A fazer |
| 7 | Wireframe “Visão geral” | Lívia | Estrutura para o começo do site | A fazer |
| 8 | Wireframe “Meus cursos” | Gabrielli | Estrutura dos cursos do usúario | A fazer |

# 4. Construção com HTML semântico

O HTML deve representar a estrutura e o significado do conteúdo. Não use elementos apenas para “encher espaço”.

☐ Usar <!DOCTYPE html>, html, head e body corretamente.

☐ Definir title e meta charset; incluir viewport quando já trabalhado em aula.

☐ Usar header para o cabeçalho e nav para a navegação.

☐ Organizar o conteúdo principal dentro de main.

☐ Usar section/article quando houver blocos de conteúdo com sentido próprio.

☐ Usar footer para informações finais e contatos institucionais.

☐ Aplicar hierarquia coerente de títulos (h1, h2, h3...).

☐ Adicionar alt em imagens informativas.

☐ Evitar div quando uma tag semântica adequada resolver a estrutura.

Não faça nesta Sprint: criar dezenas de páginas sem conteúdo, copiar códigos prontos que a equipe não entende ou adicionar funcionalidades de back-end apenas para “parecer mais completo”.

# 5. Navegação mínima

☐ O menu deve aparecer de forma consistente nas páginas principais.

☐ Todos os links internos devem funcionar.

☐ O usuário deve conseguir voltar à página inicial.

☐ Não deixar páginas órfãs ou links “#” sem finalidade na versão apresentada.

# 6. Identidade visual e CSS

Crie um arquivo CSS externo e defina padrões antes de estilizar cada elemento individualmente.

| Elemento | Decisão da equipe | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Paleta de cores | Cor principal / secundária / neutras | Cabeçalho, botões, fundos, destaques |
| Tipografia | Fonte e tamanhos | Títulos, textos, menus |
| Espaçamento | Padrão de margens e preenchimentos | Seções e componentes |
| Imagens | Estilo e proporção | Hero, cards, galeria |
| Botões/links | Aparência e estados | Chamadas para ação |
| Layout | Larguras e alinhamentos | Página e seções |

## Boas práticas de CSS para esta Sprint

☐ Evitar estilos inline; concentrar regras no arquivo CSS.

☐ Criar seletores e classes com nomes compreensíveis.

☐ Evitar repetir a mesma regra várias vezes quando puder reutilizá-la.

☐ Manter contraste suficiente entre texto e fundo.

☐ Não usar tamanhos fixos que quebrem o conteúdo desnecessariamente.

☐ Testar a página em janela larga e estreita.

# 7. Testes rápidos antes da Review

| Teste | O que verificar | OK? |
| --- | --- | --- |
| Navegação | Links do menu e botões levam ao local correto. | ✅ |
| Conteúdo | Não há textos de exemplo esquecidos sem intenção. | ✅ |
| Imagens | Carregam corretamente e possuem texto alternativo quando necessário. | ✅ |
| HTML | A estrutura usa elementos semânticos de forma coerente. | ✅ |
| CSS | O arquivo externo está conectado e sem regras claramente quebradas. | ✅ |
| Consistência | Cores, títulos, menus e espaçamentos seguem um padrão. | ✅ |
| Legibilidade | Textos podem ser lidos com conforto. | ✅ |
| Tela menor | A página continua utilizável em uma largura menor. | ✅ |
| Escopo | O incremento corresponde ao que foi planejado para a Sprint. | ✅ |

# 8. Sprint Review — demonstração do incremento

☐ Mostrar a página inicial e a navegação entre páginas.

☐ Explicar quais itens do Sprint Backlog foram concluídos.

☐ Apresentar decisões de identidade visual e justificar escolhas.

☐ Mostrar um problema encontrado e como a equipe o resolveu.

☐ Registrar feedbacks que poderão entrar no Product Backlog.

# 9. Sprint Retrospective

| Pergunta | Registro da equipe |
| --- | --- |
| O que funcionou bem no desenvolvimento? | A organização das tarefas, e a agilidade para fazer correto e rápido. |
| O que atrasou ou gerou retrabalho? | O sitemap, pois para fazer ele seria necessário as estruturas já prontas. |
| O que vamos mudar na Sprint 3? | Terminar o sitemap e ajudar um ao outro após as terefas sendo cumpridas. |

# 10. Definition of Done — Sprint 2

☐ As páginas principais definidas para a Sprint foram implementadas.

☐ O menu e os links essenciais funcionam.

☐ O HTML está organizado e prioriza elementos semânticos.

☐ Existe CSS externo e uma identidade visual coerente.

☐ Imagens e conteúdos estão relacionados ao tema do projeto.

☐ O site foi testado em mais de uma largura de tela.

☐ Não há erros visuais graves, caminhos quebrados ou páginas inacessíveis.

☐ O incremento pode ser demonstrado do início ao fim.

☐ Feedbacks e itens pendentes foram registrados no backlog.

# 11. Registro do incremento

| Item | Registro |
| --- | --- |
| Páginas concluídas | Página inicial “website” |
| Itens parcialmente concluídos | Sitemap |
| Principais correções realizadas | Correções feitas durante o processo como erros de digitação, de códigos e mudança de planos |
| Itens levados para a Sprint 3 | Termino do website, Wireframe, e preparação para a apresentação. |

Versionamento: se a turma estiver utilizando Git/GitHub, façam commits que representem etapas reais do trabalho (por exemplo: estrutura HTML, menu, CSS base, ajustes de layout), conforme orientação do professor.

A Sprint 2 não precisa entregar o website final. Ela precisa entregar uma versão funcional melhor do que a Sprint anterior.